                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 235/2008 - REPUBLICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 35062033/2008, oriundo da Secretaria Municipal de Habitação - SMHAB e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 235/2008 - REPUBLICAÇÃO, com abertura prevista para o dia 11 de maio de 2009, às 09:30 horas, FICA ADIADO para o dia 26 de maio de 2009, às 09h30m, motivada pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O Anexo I – Termo de Referência/Especificações, passa a vigorar com a seguinte redação:

#### PROGRAMA HABITAR BRASIL/BID

Subprograma de Desenvolvimento Institucional

#### TERMO DE REFERÊNCIA – 24

#### Componentes B6 e B2.3 da Matriz do PEMAS

Contratação de Serviços Especializados para Elaboração de um Sistema Gerencial de Informação do Setor Habitacional, no âmbito das Ações de Desenvolvimento Institucional do Município de Goiânia.

SUMÁRIO

|  | Objeto da contratação | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Antecedentes e Abrangência | 2 |
|  | Objetivo do Termo de Referência | 3 |
|  | Metodologia, Etapas e Atividades. Síntese do Processo | 3 |
|  | Produtos | 7 |
|  | Formas de Apresentação | 8 |
|  | Prazo | 8 |
|  | Custos Estimados | 9 |
|  | Cronograma Físico-financeiro | 11 |
|  | Pagamento | 12 |
|  | Supervisão | 12 |

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O Objeto da Contratação é a prestação de Serviços Especializados para elaboração e implantação de um Sistema Gerencial de Informação destinado ao controle do Programa Social do Setor Habitacional, incluindo: o levantamento das necessidades do município em relação ao controle do Programa Social; o diagnóstico da situação atual; a elaboração do projeto do Sistema; o desenvolvimento e a implantação do Sistema projetado; a capacitação da equipe técnica indicada pelo município para operação do Sistema.

O Sistema Gerencial de Informação deverá proporcionar ao órgão responsável pela implantação da Política Municipal de Habitação, os instrumentos necessários para a gestão habitacional no Município, de forma a permitir o efetivo gerenciamento, controle e administração: dos programas e projetos habitacionais desenvolvidos pelo município; do cadastro das famílias participantes dos Programas Sociais do Setor Habitacional; da seleção automatizada das famílias aptas ao recebimento de benefícios do referido Programa mediante a aplicação de critérios pré-estabelecidos; da vinculação das famílias selecionadas aos Projetos e Programas; da alocação dos imóveis vinculados aos Programas e Projetos executados; e das cobranças dos imóveis alocados.

A contratação terá como base, referencialmente, os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, visando o controle urbanístico, partes do 2º Contrato de Desenvolvimento Institucional – D.I., englobando as ações prioritárias do Subprograma de Desenvolvimento Institucional para o Município de Goiânia, previstas na Matriz do Plano Estratégico Municipal de Assentamentos Subnormais – PEMAS, conforme Contrato de repasse nº 2634.96.148-60, de 19 de dezembro de 2.001, firmado entre a Prefeitura Municipal de Goiânia e a Caixa Econômica Federal.

O tipo de contratação, tendo em vista a dimensão e o prazo dos serviços, caracteriza a demanda por equipe de profissionais de firma ou empresa consultora ou instituição especializada que tenha conhecimento específico dentro do ambiente tecnológico utilizado pela Prefeitura, visando proporcionar uma completa integração entre os Sistemas Municipais.

2. ANTECEDENTES E ABRANGÊNCIA

O componente B6, do TR 24 – Termo de Referência 24 refere-se à elaboração e implantação de um Sistema informatizado para o lançamento, armazenamento e recuperação de dados sobre o controle urbanístico, com a padronização dos procedimentos relativos às questões urbanas e habitacionais.

Com relação aos procedimentos utilizados na atual gestão administrativa da Política Habitacional do Município, não há um sistema de banco de dados que permita um gerenciamento eficaz do setor. O método adotado não proporciona a visualização sistemática de todos os beneficiários contemplados, impossibilitando o controle das ações de cadastramento, sociais e fundiárias, além de dificultar a elaboração de relatórios quantitativos dos benefícios a serem realizados e/ou famílias a serem atendidas.

Com Sistema Gerencial de Informação elaborado e implementado, pretende-se obter o controle de todas as ações no âmbito do setor habitacional, abrangendo desde as ações de levantamento dominial, cadastramento das famílias, definição de ações sociais e urbanísticas, acompanhamento dos Programas/Projetos realizados, regularização fundiária e controle dos pagamentos referentes à concessão dos benefícios dos Programas/Projetos. Deverão ser gerados neste Sistema, para subsidiar o controle das ações, listas, relatórios e históricos com as diversas informações necessárias ao bom gerenciamento dos programas implementados pelo setor.

Pretende-se proporcionar ao setor habitacional uma clareza de informações, facilitando a tomada de decisões e a visualização de uma estratégia mais justa e abrangente, para o atendimento, principalmente, às famílias de baixa renda.

3. OBJETIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA

O objetivo geral é possibilitar a elaboração e implantação de um Sistema Gerencial de Informação. Os componentes B6 e B2. 2 referem-se justamente às Metas: Disponibilidade de um Sistema informatizado para o lançamento, armazenamento e recuperação de dados sobre o controle urbanístico, com a padronização dos procedimentos relativos às questões urbanas e habitacionais do setor habitacional urbano de Goiânia, parte do 2º Contrato de Desenvolvimento Institucional – D.I., englobando as ações prioritárias do Subprograma de Desenvolvimento Institucional para o Município de Goiânia, previstas na Matriz do Plano Estratégico Municipal de Assentamentos Subnormais – PEMAS, conforme Contrato de repasse nº 2634.96.148-60, de 19 de dezembro de 2.001, firmado entre a Prefeitura Municipal de Goiânia e a Caixa Econômica Federal; essa contratação terá como base, referencialmente, os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93.

Considera-se a necessidade de contratação de técnico(s) qualificado(s) ou de Entidade que possua um quadro de profissionais especializados, para a prestação dos referidos serviços, a equipe técnica integrante da Unidade Executora Municipal – UEM irá acompanhar diretamente o trabalho contratado, bem como avaliar o(s) produto(s) entregue(s).

Pretende-se que a equipe técnica responsável pelo setor habitacional do Município seja capacitada para o manuseio do Sistema Gerencial de Informação a ser elaborado, promovendo uma significativa melhora no controle e gerenciamento dos procedimentos técnicos e administrativos realizados.

4. METODOLOGIA, ETAPAS E ATIVIDADES. SÍNTESE DO PROCESSO.

A Unidade Executora Municipal – UEM de Goiânia analisou o conjunto das ações propostas na Matriz do PEMAS no sentido de estabelecer um cronograma de referência para implantação dessas ações. Nessa análise observou-se a necessidade imediata da elaboração dos Termos de Referência daquelas ações que iniciariam o processo de implementação do PEMAS e, subseqüentemente ao longo da implantação dessas ações iniciais, iriam sendo elaborados os Termos de Referência das ações posteriores restantes.

O Sistema Gerencial de Informação pretendido compõe-se de um software que auxilie no controle, gerenciamento e administração dos procedimentos de rotina do órgão responsável pela implantação da Política Municipal de Habitação.

Etapa Única – Elaboração e Implantação de um Sistema Gerencial de Informação - Esta etapa tem como componentes a elaboração de cinco produtos conforme descrito a seguir, que serão acompanhados na sua elaboração por um técnico designado pela Secretaria Municipal de Habitação:

- Produto 1 – Proposta Metodológica:

Documento de descrição da metodologia de elaboração e implantação do Sistema Gerencial de Informação, apontando suas finalidades específicas, abrangências, técnicas e formas de implantação.

- Produto 2 – Projeto do Sistema:

Conjunto de documentos contendo as informações técnicas sobre o sistema a ser desenvolvido, elaborados em conformidade com as melhores práticas atualmente empregadas.

- Produto 3 – Elaboração e Implantação do Sistema Gerencial de Informação:

O objetivo almejado com esse sistema é dar apoio ao gerenciamento, controle e administração dos empreendimentos e beneficiários envolvidos com a política de habitação implantada pelo órgão municipal. O sistema deverá permitir a otimização do trabalho de atendimento aos beneficiários e de monitoria dos empreendimentos, além de agilizar o fluxo de informações entre os diversos departamentos do órgão habitacional e evitar a busca de documentos, arquivados fisicamente, relativos aos processos.

Após a elaboração deste produto a empresa contratada deverá promover reunião específica em local apropriado, com técnicos da Secretaria Municipal de Habitação e UEM, para demonstração do funcionamento do Sistema Gerencial de Informação.

- Produto 4 – Elaboração e confecção dos Manuais do Sistema:

Fornecimento dos manuais necessários à operação do Sistema, contendo informações básicas para compreensão das rotinas implementadas. Os manuais deverão ser entregues em 03 (três) vias impressas, 02 (duas) cópias em CD, além de serem disponibilizados em formato apropriado para inclusão na Intranet da Prefeitura de Goiânia, permitindo sua consulta on-line.

- Produto 5 – Capacitação da equipe designada para operação do Sistema:

Treinamento do pessoal designado pelo município para operação das rotinas do Sistema Gerencial de Informação.

O Sistema Gerencial conterá:

Cadastros:

- Cadastros em geral - associações de movimentos pela moradia, por bairro e/ou região; órgãos conveniados; empreendimentos; loteamentos, lotes, quadras e ruas;

- Cadastro de usuários – inclusão, alteração, exclusão e consulta de usuários por empreendimento; permitir ou restringir o acesso do usuário as telas e ações; permitir que cada usuário altere sua senha;

Evolução de empreendimentos:

- Análise de documentação dos beneficiários através do sistema;

- Entrada de dados referentes à analise visual das fotografias e documentos coletados pelos entrevistadores;

- Módulo para liberação de contratos e formação de grupos de um determinado empreendimento;

- Módulo de fiscalização, onde o usuário poderá bloquear ou encaminhar o beneficiário para apuração em caso de alguma irregularidade ou denúncia;

- Módulo de liberação dos grupos para concessão dos benefícios, a fim de limitar o orçamento realizado no período;

- Módulo de acompanhamento do processo de benefício, onde serão informadas as datas e cumprimento de cada etapa referente à modalidade pretendida pelos candidatos do grupo em questão;

- Gerador de arquivos formatados para qualquer tipo de comunicação necessário com outros órgãos ou instituições, a fim de realizar cruzamento de dados;

- Limitação da quantidade de cadastros no momento do cadastro do empreendimento, informando o número máximo e mínimo de candidatos ao benefício;

- Módulo de configuração da pontuação aplicada às fichas de acordo com critérios configuráveis no sistema, como critério de desempate na concessão do benefício para um determinado grupo.

Cadastramento das Famílias:

- Atender integralmente as especificações do modelo de ficha utilizada pela Secretaria Municipal de Obras e Habitação;

- Capacidade de inclusão, alteração, exclusão e consulta da ficha;

- Controle da numeração da ficha;

- Disponibilizar rotinas configuráveis para análise das informações digitadas.

Regularização Fundiária:

- Módulo de vinculação dos cadastros aos loteamentos e lotes cadastrados para a emissão de escrituras/contratos de mútuo;

- Histórico dos proprietários dos lotes e seus respectivos documentos;

- Possibilidade de utilização de um modelo de ficha específico para a regularização fundiária, podendo conter quantidade superior ou inferior de informações, de acordo com a necessidade do departamento específico.

Relatórios e impressos:

- Relatório de recursos aplicados por família, por empreendimento/região;

- Relatórios de cruzamento de informações sócio-educacionais referentes a quantidade de dependentes por idade, estado civil dos participantes, grau de escolaridade, quantidade de portadores de necessidades especiais por família, informações referentes a vacinação e matrícula escolar dos dependentes, etc.;

- Lista das fichas cadastradas agrupadas por status;

- Lista de pendências de documentos agrupadas por fichas.

Manuais do Sistema:

- Manual do usuário em arquivo digital.

Outras funcionalidades:

- Interface Web;

- Execução de todas as funções em tempo real, via Browser;

- Dotado de interface 100% gráfica padrão Windows;

- Possibilidade de adaptação do Sistema para trabalhar com mais de um modelo de ficha, em caso de mudança de legislação;

- Módulo para gerenciar as visitas de fiscalização das obras;

- Módulo de acompanhamento da situação habitacional dos bairros/regiões, com gráficos estatísticos;

- Backup automático do Sistema;

- Módulo para atualização do próprio Sistema através de FTP ou CD-ROM;

- Possibilidade de trabalho de múltiplos empreendimentos num mesmo Sistema;

- Proporcionar consultas ao acervo técnico e documental digitalizado.

Os produtos serão apresentados ao contratante sempre em versão preliminar, para análise e aprovação da UEM/SMHAB/COMDATA, e posterior reapresentação em versão definitiva. O Sistema deverá ser totalmente compatível e integrado ao ambiente tecnológico utilizado pela Prefeitura de Goiânia, e a propriedade e o direito de uso dos produtos elaborados pela contratada passam à contratante no momento da entrega.

### AÇÕES PERTINENTES À UEM

No intuito de facilitar a identificação dos especialistas a serem contratados, a equipe técnica da UEM, visando a contratação de consultoria para a elaboração dos trabalhos, definiu os seguintes procedimentos:

Enviar este Termo de Referência, após aprovado pelo órgão gestor, para a Comissão Geral de Licitação da Prefeitura, para procedimentos referentes ao processo licitatório, objetivando obter um trabalho da melhor qualidade possível, para que sejam implementadas as ações que visam, prioritariamente, o desenvolvimento da capacidade institucional do município na gestão do setor urbano/habitacional;

Com o início dos trabalhos pela consultoria contratada, a U.E.M. de Goiânia, acompanhará o seu desenvolvimento e procederá a análise dos produtos até a revisão e entrega final;

Atestar a execução dos serviços e autorizar a liberação dos pagamentos, posteriormente à análise e aprovação do Órgão Gestor.

SERVIÇOS A SEREM DESENVOLVIDOS

Na contratação de consultoria para o desenvolvimento dos trabalhos, o(s) consultor (es) ou empresa de consultoria deverá observar as seguintes etapas:

Elaboração da proposta de metodologia – Esta fase deverá definir as propostas de conteúdo da ação específica, ou sejam: Conteúdo substantivo da ação; Roteiro mínimo a ser observado; Aspectos metodológicos; Plano de trabalho; Requisitos necessários quanto à pessoal e materiais a serem disponibilizado; Planilha de custos estimados;

Coleta de dados e informações – Esta etapa constitui-se na base do conhecimento de todos os aspectos que fundamentarão a montagem do trabalho, devendo ser discutidas e identificadas todas as possíveis fontes de informação, a forma da coleta dessas informações, com suas respectivas fontes de consulta, devendo ser utilizadas na contratação dos estudos da ação específica;

Elaboração dos produtos – Esta fase contém a ação específica, ou seja: Conteúdo substantivo da ação, atendendo todo o roteiro e metodologia definidos em etapa anterior;

Conclusão e edição final – A Secretaria Municipal de Habitação elaborará parecer na conclusão e recebimento de cada produto apresentado pela empresa, e a UEM encaminhará este parecer à Caixa Econômica Federal.

O Produto Final somente poderá ser considerado como concluído, após ser submetido à aprovação do Órgão Gestor.

5. PRODUTOS

Produto 1 - Proposta Metodológica conforme descrito no item 4.

Produto 2 – Projeto do Sistema conforme descrito no item 4.

### Produto 3 – Sistema Gerencial de Informação implantado, conforme descrito no item 4.

Produto 4 – Manuais do Sistema entregues conforme descrito no item 4.

Produto 5 – Equipe designada capacitada para operação do Sistema conforme descrito no item 4.

Os produtos serão apresentados ao contratante sempre em versão preliminar, para análise e aprovação, e posterior reapresentação em versão definitiva. A propriedade e o direito de uso dos produtos elaborados pela contratada passam à contratante no momento da entrega dos produtos.

6. FORMA DE APRESENTAÇÃO

Os produtos esperados para o TR 24 - Elaboração de um Sistema Gerencial de Informação deverão ser apresentados da seguinte forma:

### Produto 1 - Proposta Metodológica

Documento em texto, gráficos, tabelas e outros elementos para a compreensão da metodologia proposta. Apresentando-os em meio magnético, CD-ROM e em 04 cópias impressas.

Produto 2 – Projeto do Sistema Gerencial de Informação

Documento em texto, gráficos, tabelas e outros elementos necessários para a compreensão técnica do Sistema a ser desenvolvido.

### Produto 3 – Sistema Gerencial de Informação

Sistema Gerencial implantado, abrangendo todas as necessidades do setor habitacional.

Produto 4 – Manuais do Sistema:

Manuais necessários à operação do Sistema, contendo informações básicas para compreensão das rotinas implementadas. Os manuais deverão ser entregues em 03 (três) vias impressas, 02 (duas) cópias em CD, além de serem disponibilizados em formato apropriado para inclusão na Intranet da Prefeitura de Goiânia, permitindo sua consulta on-line.

Produto 5 – Equipe designada capacitada para operação do Sistema

Pessoal designado pelo município para operação das rotinas do Sistema Gerencial de Informação treinado.

Todo material nas formas de textos, planilhas, plantas, ou apresentações, deverão ser apresentados também em meio digital ou magnético. Os produtos devem indicar, em local destacado, o apoio do Programa Habitar Brasil/BID, atribuindo os devidos créditos, de acordo com a Orientação Operacional nº 19 da UCP/HBB, de 7 de novembro de 2001.

7. PRAZOS

O prazo previsto para a realização do serviço está estimado em 04 (quatro) meses - 120 dias, para obtenção dos resultados específicos dos componentes, com suas respectivas ações, definidas e relacionadas na Matriz do PEMAS de Goiânia, atendendo a metodologia a ser aplicada, sua forma de apresentação e a revisão do produto pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Habitação e pela UEM Goiânia.

Etapa Única

### Produto 1 - Proposta Metodológica – 30 (trinta) dias;

Produto 2 – Projeto do Sistema Gerencial de Informação  – 30 (trinta) dias;

### Produto 3 – Sistema Gerencial de Informação  – 60 (trinta) dias;

Produto 4 – Manuais do Sistema  – 30 (trinta) dias;

Produto 5 – Equipe designada capacitada para operação do Sistema  – 30 (trinta) dias.

A revisão dos produtos por parte do contratante dar-se-á no prazo máximo de 15(quinze) dias após a entrega/conclusão de cada produto.

8. CUSTOS ESTIMADOS

O custo total para realização dos trabalhos previstos, componente B 2.2, TR 17 parte do 2º Contrato de D.I., está ESTIMADO em R$ 94.830,00 (noventa e quatro mil, oitocentos e trinta reais) conforme o definido no Plano de Trabalho do 2º Contrato de D.I. em seu Cronograma Físico-Financeiro de Execução.

Etapa Única – R$ 94.830,00 (Noventa e quatro mil novecentos e trinta reais), sendo:

| Produto 1 - Proposta Metodológica |
| --- |
| Profissional | Quantidades | Valor unitário R$ | Valor por profissional R$ | Valor total estimado R$ |
|  | Mês | h/m | pro | Hora | mês |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1 mês) |
| Superior Sênior | 1 | 88 | 1 | 60,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| Superior Pleno | 1 | 88 | 2 | 45,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 7.920,00 |
| Superior Júnior | 1 | 88 | 1 | 20,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Auxiliar Técnico | 1 | 88 | 1 | 10,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| Materiais |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
| Total Produto 1 |  | R$ 15.940,00 |
| Produto 2 – Projeto do Sistema Gerencial de Informação |
| Profissional | Quantidades | Valor unitário R$ | Valor por profissional R$ | Valor total estimado R$ |
|  | Mês | h/m | pro | Hora | mês |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (1 mês) |
| Superior Sênior | 1 | 88 | 1 | 60,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 |
| Superior Pleno | 1 | 88 | 3 | 45,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 11.880,00 |
| Superior Júnior | 1 | 88 | 2 | 20,00 | 1.760,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| Auxiliar Técnico | 1 | 88 | 1 | 10,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| Materiais |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |
| Total Produto 2 |  | R$ 21.660,00 |
| Produto 3 – Sistema Gerencial de Informação |
| Profissional | Quantidades | Valor unitário R$ | Valor por profissional R$ | Valor total estimadoR$ |
|  |  |  |  | (2 meses) |
|  | Mês | h/m | pro | Hora | mês |  |  |
| Superior Sênior | 2 | 88 | 1 | 60,00 | 5.280,00 | 10.560,00 | 10.560,00 |
| Superior Pleno | 2 | 88 | 3 | 45,00 | 3.960,00 | 7.920,00 | 23.760,00 |
| Superior Júnior | 2 | 88 | 1 | 20,00 | 1.760,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
| Auxiliar Técnico | 2 | 88 | 1 | 10,00 | 880,00 | 1.760,00 | 1.760,00 |
| Materiais |  |  |  |  |  | 300,00 | 300,00 |
| Total Produto 3 |  | R$ 39.900,00 |
| Produto 4 – Manuais do Sistema |
| Profissional | Quantidades | Valor unitário R$ | Valor por profissional R$ | Valor total estimadoR$ |
|  |  |  |  | (1 mês) |
|  | Mês | h/m | pro | Hora | mês |  |  |
| Superior Pleno | 1 | 88 | 1 | 45,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| Superior Júnior | 1 | 88 | 2 | 20,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 3.520,00 |
| Auxiliar Técnico | 1 | 88 | 1 | 10,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| Materiais |  |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 |
| Total Produto 4 |  | R$ 8.560,00 |
| Produto 5 – Equipe designada capacitada para operação do Sistema |
| Profissional | Quantidades | Valor unitário R$ | Valor por profissional R$ | Valor total estimado R$ |
|  |  |  |  | (1 mês) |
|  | Mês | h/m | pro | Hora | mês |  |  |
| Superior Pleno | 1 | 88 | 1 | 45,00 | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| Superior Júnior | 1 | 88 | 2 | 20,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 3.520,00 |
| Auxiliar Técnico | 1 | 88 | 1 | 10,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| Materiais |  |  |  |  |  | 410,00 | 410,00 |
| Total Produto 5 |  | R$ 8.770,00 |

Considera-se os profissionais para fins desta tabela os seguintes:

Superior Sênior – Mestre, Doutor ou Pós-Doutor na área objeto da licitação;

Superior Pleno – Especialização  na área objeto da licitação;

Superior Júnior – Graduação na área objeto da licitação.

9.CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Produtos | Meses/Valores | Total |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | Prazo | Valor(R$) |  |
| Produto 1 |  |  |  |  | 30 dias | 15.940,00 |  |
| Produto 2 |  |  |  |  |  | 30 dias | 21.660,00 |  |
| Produto 3 |  |  |  | 60 dias | 39.900,00 |  |
| Produto 4 |  |  |  |  | 30 dias | 8.560,00 |  |
| Produto 5 |  |  |  |  | 30 dias | 8.770,00 |  |  |  |  | 15 dias | 5.000,00 |
| TOTAL: | 94.830,00 |  |

As propostas apresentadas pelos licitantes deverão seguir a forma de cronograma físico-financeiro estabelecida acima.

10. PAGAMENTO

Os pagamentos serão realizados somente mediante à entrega do respectivo produto e após sua aprovação e parecer emitido pela Secretaria Municipal de Habitação, nas condições definidas no item 11 do presente Termo de Referência.

11.SUPERVISÃO

A Secretaria Municipal de Habitação, juntamente com Unidade Executora Municipal – UEM de Goiânia/COMDATA serão responsáveis pela supervisão e fiscalização do trabalho, bem como pelo acompanhamento e apoio ao executor durante todo o processo, devendo analisar e considerar como concluídos todos os trabalhos produzidos, mediante parecer técnico, e somente depois, juntamente com o Órgão Gestor, a UEM irá autorizar a liberação do pagamento, conforme previsto no cronograma.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 12 dias do mês de maio de 2009.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro